Cronograma de Melhorias UX/UI — TA Transporte

Plano de 9 etapas, em 4 fases, na ordem de maior impacto. Cada etapa é independente, cabe numa sessão de trabalho, não exige migração SQL e termina com o sistema funcionando (deploy seguro a cada passo).

Como usar este cronograma

- Uma etapa por conversa. Abra uma conversa nova no projeto para cada etapa.

- Sempre anexe os 3 arquivos atuais (index.html, style.css, app.js) — eles mudam a cada etapa, então nunca use versões antigas.

- Cole o prompt da etapa (está pronto em cada bloco abaixo).

- Teste com o checklist de aceitação antes de fazer o git push.

- Faça um commit por etapa (ex.: git commit -m "UX etapa 1: tabelas em cartoes no mobile"). Se algo der errado, é fácil voltar.

- Se uma etapa quebrar algo, abra uma conversa avisando qual etapa foi e o que quebrou, anexando os arquivos.

Ordem recomendada: siga a numeração. As etapas 1–4 são as que mais transformam a percepção do sistema. Mas nenhuma etapa depende tecnicamente da anterior — se quiser pular ou inverter, pode.

FASE 1 — MOBILE (o problema mais grave)

Etapa 1 — Tabelas viram cartões no celular + linha inteira clicável

Impacto: ★★★★★ · Risco: médio (mexe na renderização das tabelas) · Arquivos: style.css + app.js

O que muda: Em telas menores que ~640px, as tabelas de Extrato, Recebimentos, Abastecimento e Manutenção deixam de ser tabelas com rolagem horizontal e viram listas de cartões (data + descrição em cima, valor grande à direita, chips de status embaixo). Em qualquer tamanho de tela, a linha/cartão inteiro passa a ser clicável para editar — o botãozinho ✎ some (o ↗ vira só um indicador visual de "abre em outro módulo"). A Agenda continua como matriz com rolagem (a coluna fixa já resolve).

Checklist de aceitação:

- [ ] No celular (ou DevTools em 390px), Extrato mostra cartões legíveis sem rolagem horizontal

- [ ] Recebimentos, Abastecimento e Manutenção idem

- [ ] Tocar em qualquer cartão/linha abre o modal de edição correto

- [ ] Lançamentos sincronizados (via Abastecimento etc.) continuam redirecionando para o módulo de origem

- [ ] No desktop, as tabelas continuam como tabelas normais

- [ ] Abastecimentos pareados com carro de apoio continuam expandindo/agrupando corretamente

- [ ] Usuário "leitura" não consegue abrir edição pelo clique na linha

PROMPT PRONTO — Etapa 1

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js, deploy Vercel). Anexei os 3 arquivos atuais (index.html, style.css, app.js). Se precisar de contexto de decisões passadas, busque nas conversas anteriores deste projeto.

TAREFA (Etapa 1 do cronograma de UX): melhorar a experiência mobile das tabelas.

- Em telas < 640px, as tabelas de Extrato, Recebimentos, Abastecimento e Manutenção devem virar listas de CARTÕES: primeira linha com data + descrição, valor em destaque à direita (mono, verde/vermelho), chips de status e informações secundárias abaixo. Sem rolagem horizontal. No desktop, tudo continua como tabela.

- Em QUALQUER tamanho de tela, a linha/cartão inteiro deve ser clicável para editar (cursor pointer + hover). Remover o botão ✎. Manter o ícone ↗ apenas como indicador visual nos lançamentos que redirecionam para o módulo de origem (Abastecimento/Manutenção/Agenda/Recebimentos) — o clique na linha já faz o redirecionamento.

- A Agenda (matriz mês × item) NÃO muda — mantém a rolagem horizontal com coluna fixa.

- Respeitar as permissões: no papel "leitura", o clique na linha não abre edição (mostrar o toast já existente).

RESTRIÇÕES: não mexer na lógica de sincronização Extrato/Agenda/módulos; não criar SQL; manter vanilla JS sem build; manter o tema visual atual (grafite + amarelo); alvos de toque com no mínimo 44px de altura nos cartões.

ENTREGA: os arquivos completos alterados (style.css e app.js; index.html só se necessário), prontos para substituir e fazer git push.

Etapa 2 — Botão de ação sempre visível no mobile (FAB)

Impacto: ★★★★☆ · Risco: baixo · Arquivos: style.css + app.js + index.html

O que muda: Um botão flutuante amarelo (FAB) no canto inferior direito, visível só no mobile, que dispara a ação principal da aba ativa (+ Lançamento no Extrato, + Abastecimento no Diesel, etc.). Os botões "+ ..." da barra de filtros somem no mobile (continuam no desktop). O toast sobe para não ficar embaixo do FAB. Abas com FAB respeitam permissões (some no papel "leitura" e em abas sem ação de criar, como o Painel).

Checklist de aceitação:

- [ ] No celular, cada aba com criação mostra o FAB e ele abre o modal certo

- [ ] Trocar de aba troca a ação do FAB

- [ ] No Painel e na Administração o FAB não aparece

- [ ] Papel "leitura" não vê o FAB

- [ ] Toast não fica escondido atrás do FAB

- [ ] No desktop nada mudou

PROMPT PRONTO — Etapa 2

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 2 do cronograma de UX): ação principal sempre visível no mobile.

1. Criar um FAB (botão flutuante circular amarelo, ícone "+", canto inferior direito) visível apenas em telas < 640px. Ele dispara a ação de criar da aba ativa: Extrato → novo lançamento; Recebimentos → novo registro; Abastecimento → novo abastecimento; Manutenção → nova manutenção; Agenda → novo compromisso. No Painel e na Administração o FAB fica oculto.

2. No mobile, esconder os botões "+ ..." das barras de filtros (no desktop eles continuam onde estão).

3. O FAB deve respeitar as permissões existentes: sumir no papel "leitura" (a classe body.somente-leitura já esconde .btn-primario — aproveitar o mesmo mecanismo).

4. Ajustar a posição do toast no mobile para não ficar atrás do FAB.

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; manter tema visual; alvo de toque do FAB ≥ 56px; sombra e transição sutis coerentes com o tema.

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

FASE 2 — HIERARQUIA VISUAL

Etapa 3 — Painel em duas seções: "Posição atual" × "No período"

Impacto: ★★★★☆ · Risco: baixo · Arquivos: app.js + style.css + index.html

O que muda: Hoje os 9 KPIs ficam numa grade única, misturando números que ignoram o filtro de período (Saldo, Em aberto a receber, Contas a pagar) com números filtrados — uma armadilha de leitura. O Painel passa a ter: (a) seção "Posição atual" no topo, antes dos filtros, com Saldo em caixa (cartão maior, em destaque), Em aberto a receber e Contas a pagar; (b) filtros de período/natureza; (c) seção "No período selecionado" com os demais KPIs; (d) gráficos como estão.

Checklist de aceitação:

- [ ] "Posição atual" aparece antes dos filtros e não muda ao trocar o período

- [ ] Saldo em caixa visivelmente maior/destacado que os demais

- [ ] KPIs do período continuam reagindo aos filtros

- [ ] Papel sem visibilidade financeira continua sem ver o Painel

- [ ] Mobile: seções empilham bem, sem quebra

PROMPT PRONTO — Etapa 3

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 3 do cronograma de UX): reorganizar o Painel em dois regimes de tempo.

Hoje renderPainel() mistura KPIs de estado atual (Saldo em caixa, Em aberto a receber, Contas a pagar — que ignoram o filtro de período) com KPIs filtrados pelo período, na mesma grade. Reorganizar assim:

1. Seção "POSIÇÃO ATUAL" no topo da aba Painel, ANTES dos filtros, com título próprio (usar o estilo .titulo-risco): Saldo em caixa (cartão maior, valor em fonte maior, destaque visual), Em aberto a receber e Contas a pagar. Deixar claro visualmente que são totais do negócio, não do período.

2. Abaixo, os filtros de período/natureza como estão.

3. Seção "NO PERÍODO SELECIONADO" com os demais KPIs (Entradas, Saídas, Resultado, Resultado operacional, Horas faturadas, Combustível por hora), reagindo aos filtros como hoje.

4. Gráficos permanecem como estão, abaixo.

5. Nenhum cálculo muda — só a organização e a hierarquia visual.

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; manter tema; respeitar body.sem-financeiro; mobile empilhando bem.

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

Etapa 4 — Iconografia SVG profissional

Impacto: ★★★★☆ (estético) · Risco: baixo · Arquivos: os 3

O que muda: Substituir os ícones improvisados (✎, ↗, ●, "PC" no logo) por SVGs inline no estilo Lucide (traço 2px, minimalista): ícones nas 7 abas de navegação (painel/gráfico, extrato/lista, recebimentos/cifrão, abastecimento/gota, manutenção/chave, agenda/calendário, administração/engrenagem), ícone de link externo no lugar do ↗, pontos de status desenhados, e um ícone de máquina no logo quando o equipamento não tem foto. Adicionar fade em gradiente nas bordas da barra de abas no mobile (indica que há mais abas escondidas na rolagem).

Checklist de aceitação:

- [ ] Todas as abas têm ícone + texto no desktop; no mobile, ícone + texto menores

- [ ] Nenhum caractere unicode improvisado sobrou (✎ ↗ ●)

- [ ] Fade nas bordas das abas aparece no mobile quando há rolagem

- [ ] SVGs herdam a cor do contexto (currentColor) — mudam de cor no hover/ativo

- [ ] Nada de biblioteca externa nova — SVGs inline

PROMPT PRONTO — Etapa 4

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 4 do cronograma de UX): iconografia SVG profissional.

1. Substituir os ícones improvisados por SVGs inline estilo Lucide (traço 2px, stroke="currentColor", sem preenchimento): setinha ↗ → ícone de link externo; bolinhas ● de status → círculos SVG; "PC" do logo → ícone de máquina/trator quando não houver foto de equipamento.

2. Adicionar ícone antes do texto em cada aba da navegação: Painel (gráfico de barras), Extrato (lista/linhas), Recebimentos (cifrão), Abastecimento (gota de combustível), Manutenção (chave inglesa), Agenda (calendário), Administração (engrenagem). Os ícones herdam a cor da aba (mudo → hover → amarelo quando ativa).

3. Na barra de abas em telas pequenas, adicionar um fade em gradiente nas bordas esquerda/direita indicando que há mais abas na rolagem horizontal.

4. Centralizar os SVGs num helper JS ou em <template>/<symbol> no HTML para não repetir markup.

RESTRIÇÕES: sem bibliotecas novas, sem fontes de ícones, sem SQL; SVGs inline apenas; manter o tema e os tamanhos atuais de área clicável (ou maiores).

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

FASE 3 — FLUXOS

Etapa 5 — Chip de equipamento clicável no cabeçalho

Impacto: ★★★☆☆ · Risco: baixo · Arquivos: os 3

O que muda: O contexto ativo (Pá Carregadeira / Retroescavadeira / Total do negócio) hoje é um texto mudo de 12px — e errar o contexto significa lançar despesa na máquina errada. Ele vira um chip destacado e clicável no cabeçalho (fundo amarelo suave, nome + setinha) que abre a troca de equipamento direto, sem passar pelo menu do usuário. O item "Trocar equipamento" sai do dropdown.

Checklist de aceitação:

- [ ] Chip visível e legível em desktop e mobile, com o nome do contexto atual

- [ ] Clicar no chip leva ao seletor de equipamento

- [ ] Ao trocar, todos os dados recarregam no novo contexto (comportamento atual preservado)

- [ ] Dropdown do usuário ficou só com "Meu perfil" e "Sair"

PROMPT PRONTO — Etapa 5

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 5 do cronograma de UX): dar destaque ao contexto de equipamento.

1. Transformar o texto "Financeiro · <contexto>" do cabeçalho num CHIP clicável e destacado (fundo amarelo suave rgba(245,179,1,.10), borda amarela sutil, nome do equipamento + ícone de setinha), indicando claramente qual contexto está ativo (Pá Carregadeira, Retroescavadeira ou Total do negócio).

2. Clicar no chip abre diretamente a tela de seleção de equipamento (mesmo fluxo do botão "Trocar equipamento" atual).

3. Remover o item "Trocar equipamento" do dropdown do usuário (fica só Meu perfil e Sair).

4. No mobile, o chip continua visível e clicável (pode compactar, mas não sumir).

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; não alterar a lógica de contexto/recarga de dados — só a interface de acesso a ela.

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

Etapa 6 — Agenda: célula do mês clicável (menos um modal no fluxo de baixa)

Impacto: ★★★★☆ · Risco: médio (mexe no fluxo mais delicado) · Arquivos: app.js + style.css

O que muda: Hoje dar baixa pode encadear até 4 modais (linha → escolher mês → escolher item → Baixar/Editar → baixa). As células de valor de cada mês passam a ser clicáveis individualmente: clicou no valor de março da linha "Energia" → vai direto aos itens de março (pulando o modal de escolha de mês). O clique na primeira coluna (nome do compromisso) mantém o comportamento atual de visão anual. Hover na célula indica a affordance.

Checklist de aceitação:

- [ ] Clicar numa célula com valor abre direto o item (ou a lista de itens) daquele mês

- [ ] Clicar em célula vazia ("·") não faz nada

- [ ] Clicar no nome do compromisso mantém o fluxo atual (escolha de mês quando há vários)

- [ ] Itens espelhados (via Abastecimento/Manutenção/Recebimentos) continuam redirecionando à origem

- [ ] Baixa e estorno continuam sincronizando com o Extrato corretamente

- [ ] Linha "Total do mês" continua não clicável

PROMPT PRONTO — Etapa 6

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar — em especial sobre o fluxo da Agenda (baixa/estorno sincronizando com o Extrato) e os compromissos espelhados de outros módulos.

TAREFA (Etapa 6 do cronograma de UX): encurtar o fluxo de baixa na Agenda.

1. Na tabela da Agenda (matriz item × mês), tornar cada CÉLULA de valor clicável individualmente: clicar no valor de um mês pula o modal de escolha de mês e vai direto para aquele mês — se houver 1 item, abre a ação dele (Baixar/Editar ou redirecionamento à origem, como hoje); se houver vários itens no mês, abre a lista de itens daquele mês.

2. Células vazias ("·") não são clicáveis. A linha "Total do mês" não é clicável.

3. O clique na primeira coluna (nome do compromisso) mantém o comportamento atual (visão de todos os meses).

4. Hover na célula com valor: leve destaque de fundo + cursor pointer, indicando que é clicável.

5. NÃO alterar nada da lógica de baixa/estorno/sincronização — apenas o caminho de navegação até ela.

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; testar mentalmente o caso de compromissos espelhados (origem_tabela) e o papel "leitura" (toast, sem edição).

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

Etapa 7 — Modal com teclado + confirmação de exclusão estilizada

Impacto: ★★★☆☆ · Risco: baixo · Arquivos: app.js + style.css

O que muda: Esc fecha o modal; Enter num campo de texto salva; ao abrir, o foco vai ao primeiro campo; Tab circula dentro do modal (focus trap simples). O confirm() nativo do navegador na exclusão vira um modal de confirmação no tema do sistema (título vermelho, botão Excluir em btn-perigo, texto do que será excluído — inclusive avisando quando lançamentos vinculados no Extrato/Agenda também serão removidos).

Checklist de aceitação:

- [ ] Esc fecha qualquer modal (sem salvar)

- [ ] Enter em campo de texto/número/moeda dispara o Salvar (não em textarea/select aberto)

- [ ] Foco vai ao primeiro campo ao abrir; Tab não escapa do modal

- [ ] Excluir abre confirmação estilizada; confirmar exclui e sincroniza como antes; cancelar volta

- [ ] Fluxos de baixa da Agenda e exclusões com vínculos continuam corretos

PROMPT PRONTO — Etapa 7

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 7 do cronograma de UX): ergonomia de teclado no modal + exclusão estilizada.

1. Teclado no modal genérico (abrirModal/fecharModal): Esc fecha; Enter em inputs de texto/número/data/moeda dispara o Salvar (não interceptar Enter em select aberto); ao abrir, autofoco no primeiro campo editável; focus trap simples (Tab/Shift+Tab circulam só dentro do modal).

2. Substituir o confirm() nativo em excluirRegistro() por um modal de confirmação no tema do sistema: título em vermelho, mensagem dizendo o que será excluído, aviso quando houver lançamentos vinculados no Extrato/Agenda que também serão removidos, botões "Cancelar" (fantasma) e "Excluir" (btn-perigo). A exclusão e as sincronizações (aoExcluir, removerLancamentoVinculado etc.) continuam exatamente como estão.

3. Cuidado com os modais encadeados da Agenda (um modal abre outro): o Esc e o foco devem funcionar no modal atualmente aberto.

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; não mudar nenhuma regra de negócio.

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

FASE 4 — POLIMENTO

Etapa 8 — Recarga silenciosa + rolagem preservada

Impacto: ★★★☆☆ (percepção de velocidade) · Risco: baixo · Arquivos: app.js + style.css

O que muda: Depois de salvar/excluir, o "Carregando dados do banco…" não aparece mais (só na primeira carga) — a atualização acontece em silêncio, com um indicador discreto (pontinho pulsando no cabeçalho, por exemplo). A posição de rolagem da página e da tabela ativa é preservada após o re-render.

Checklist de aceitação:

- [ ] Salvar um registro não pisca a tela nem mostra "Carregando…"

- [ ] A rolagem volta para onde estava após salvar

- [ ] Primeira carga do app continua mostrando o carregando

- [ ] Erro de rede continua mostrando a mensagem de erro completa

PROMPT PRONTO — Etapa 8

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 8 do cronograma de UX): recarga silenciosa após salvar.

1. Em carregarTudo(), mostrar o aviso "Carregando dados do banco…" APENAS na primeira carga (a flag primeiraCarga já existe). Nas recargas após salvar/excluir, atualizar em silêncio — com um indicador discreto de sincronização (ex.: pontinho amarelo pulsando ao lado do saldo no topo enquanto recarrega).

2. Preservar a posição de rolagem: guardar o scroll da janela e do contêiner .tabela-rolagem da aba ativa antes do re-render e restaurar depois.

3. Em caso de erro na recarga, continuar mostrando a mensagem de erro completa como hoje.

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; não mudar a estratégia de recarga total (carregarTudo continua sendo chamado — só muda a percepção).

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

Etapa 9 — Padronização final: esqueleto das abas, tipografia, vazios e busca

Impacto: ★★★☆☆ · Risco: baixo · Arquivos: os 3

O que muda: Quatro acabamentos numa etapa só. (a) Todas as abas seguem a mesma ordem de leitura: KPIs/resumo → filtros+ação → conteúdo (hoje Diesel, Manutenção e Agenda têm ordens diferentes). (b) Piso tipográfico sobe de 10,5px para 12px nos cabeçalhos de tabela, rótulos de KPI e textos auxiliares. (c) Gráficos ganham estado vazio ("Sem movimentações no período") em vez de canvas em branco. (d) Manutenção ganha campo de busca (descrição/peças/fornecedor) e exportação CSV, igualando Extrato e Recebimentos. (e) O parágrafo de instruções no rodapé da Agenda vira uma legenda visual compacta.

Checklist de aceitação:

- [ ] Diesel, Manutenção e Agenda seguem a ordem KPIs → filtros → conteúdo

- [ ] Nenhum texto abaixo de 12px sobrou (exceto onde for decisão consciente)

- [ ] Painel sem dados mostra mensagem, não gráfico em branco

- [ ] Busca da Manutenção filtra por descrição, peças e fornecedor; CSV exporta o filtrado

- [ ] Rodapé da Agenda virou legenda visual curta

PROMPT PRONTO — Etapa 9

Estou continuando o sistema financeiro da TA Transporte (SPA vanilla JS + Supabase + Chart.js). Anexei os 3 arquivos atuais. Busque contexto nas conversas anteriores do projeto se precisar.

TAREFA (Etapa 9 do cronograma de UX): padronização final. São 5 acabamentos:

1. ESQUELETO ÚNICO: reordenar as seções para que todas as abas sigam KPIs/resumo → filtros+ação → conteúdo. Hoje: Diesel mostra KPIs e gráfico antes dos filtros; Manutenção mostra KPIs, cartão de próximas e depois filtros; Agenda mostra gráfico antes dos filtros. Ajustar o HTML para a ordem padrão (o gráfico do Diesel e o de compromissos da Agenda podem ficar após a tabela ou dentro de um cartão abaixo dos filtros — escolher o que ler melhor).

2. TIPOGRAFIA: elevar o piso de 10,5px para 12px em cabeçalhos de tabela (th), rótulos de KPI (.kpi-rotulo), .td-natureza, .td-vencimento e rótulos equivalentes, ajustando espaçamentos se necessário.

3. ESTADOS VAZIOS DOS GRÁFICOS: quando não houver dados no período, mostrar mensagem ("Sem movimentações no período") no lugar do canvas em branco — no fluxo de caixa, na composição, no gráfico do Diesel e no da Agenda.

4. MANUTENÇÃO: adicionar campo de busca (filtra por descrição, peças e fornecedor) e botão "Exportar CSV" exportando as linhas filtradas, no mesmo padrão do Extrato.

5. AGENDA: substituir o parágrafo de instruções do rodapé por uma legenda visual compacta (chip verde "pago" · chip amarelo "em aberto" · nota curta de que clicar edita/dá baixa).

RESTRIÇÕES: sem SQL; vanilla JS; nenhuma regra de negócio muda.

ENTREGA: arquivos completos alterados, prontos para git push.

Resumo do cronograma

| Etapa | O quê | Impacto | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabelas em cartões no mobile + linha clicável | ★★★★★ | médio |
| 2 | FAB — ação sempre visível no mobile | ★★★★☆ | baixo |
| 3 | Painel: Posição atual × Período | ★★★★☆ | baixo |
| 4 | Iconografia SVG + ícones nas abas | ★★★★☆ | baixo |
| 5 | Chip de equipamento no cabeçalho | ★★★☆☆ | baixo |
| 6 | Agenda: célula do mês clicável | ★★★★☆ | médio |
| 7 | Teclado no modal + exclusão estilizada | ★★★☆☆ | baixo |
| 8 | Recarga silenciosa + rolagem preservada | ★★★☆☆ | baixo |
| 9 | Padronização: esqueleto, tipografia, vazios, busca | ★★★☆☆ | baixo |

Nenhuma etapa exige migração SQL. Todas mantêm a lógica de sincronização intacta.